Datum: 20-04-2017  
Klas: RIO4-APO3A  
Examencasus: 03

Project Websentiment

taakverdeling voor het realiseren van een applicatie

Tarik Hacialiogullari & Santino bonora

2017

Inhoudsopgave

[Inleiding 2](#_Toc482776102)

[Taakverdeling 3](#_Toc482776103)

[Database 3](#_Toc482776104)

[Klassen 3](#_Toc482776105)

[Pages 3](#_Toc482776106)

[PageOrder 3](#_Toc482776107)

[Clients 3](#_Toc482776108)

[Projects 4](#_Toc482776109)

[Services 4](#_Toc482776110)

[Applicatie 5](#_Toc482776111)

[Lay-out 5](#_Toc482776112)

[Pagina’s 5](#_Toc482776113)

[Knoppen 5](#_Toc482776114)

[Titels en labels 5](#_Toc482776115)

[Invoervelden 5](#_Toc482776116)

[Foto’s & Logo’s 5](#_Toc482776117)

[Teksten 5](#_Toc482776118)

[Revisie 6](#_Toc482776119)

# Inleiding

In dit document wordt er beschreven welke taak aan wie wordt toegewezen om als doelstelling de realisatie van de applicatie mogelijk te maken. Ook wordt er beschreven wat er aangepast is en wanneer onder het kopje “Revisie”.

# Taakverdeling

## Database

De database zelf wordt gemaakt door Tarik Hacialiogullari. Santino Bonora maakt de klassen aan samen met Tarik.

## Klassen

|  |  |
| --- | --- |
| Pages | Door: Santino Bonora  Tijd: 10 min |
| pageID |
| PageType |
| PageTitle |
| PageImage |
| PageTextOne |
| PageTextTwo |

|  |  |
| --- | --- |
| PageOrder | Door: Santino Bonora  Tijd: 10 min |
| PageOrderID |
| PageID |
| ParentID |
| PageTitle |

|  |  |
| --- | --- |
| Clients | Door: Tarik Hacialiogullari  Tijd: 10 min |
| ClientID |
| ClientName |
| ClientImage |

|  |  |
| --- | --- |
| Projects | Door: Tarik Hacialiogullari  Tijd: 10 min |
| ProjectID |
| ProjectName |
| ProjectImageOne |
| ProjectImageTwo |
| ProjectImageThree |

|  |  |
| --- | --- |
| Services | Door: Santino Bonora  Tijd: 10 min |
| ServiceID |
| ServiceTitle |
| ServiceText |
| ServiceImage |

# Applicatie

## Lay-out

### Pagina’s

De pagina’s worden gemaakt door Santino Bonora en Tarik Hacialiogullari. Per pagina zal er 4 uur aan besteed worden.

### Knoppen

De knoppen worden aangemaakt en opgemaakt door de persoon die met de desbetreffende pagina bezig is. Per knop en de functies hiervan hebben natuurlijk verschil qua tijd ene functie van een knop kan sneller klaar zijn dan een ander knop.

### Titels en labels

De titels en labels worden aangemaakt en opgemaakt door de persoon die met de desbetreffende pagina bezig is. De tekst in de titels en de labels is aangeleverd door de klant.

### Invoervelden

De invoervelden worden aangemaakt en opgemaakt door de persoon die met de desbetreffende pagina bezig is.

## Foto’s & Logo’s

Foto’s en logo’s worden in de applicatie gezet door Santino Bonora en duurt 5 minuten per foto. Aangezien deze moeten worden geconverteerd naar een byte array.

## Teksten

De teksten die aangeleverd zijn door de klant worden erin gezet door Tarik Hacialiogullari en duurt waarschijnlijk 20 minuten. Aangezien er al pre-data in zit (data dat tijdelijk als opvulling is gebruikt).

Revisie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Wat | Wie | Versie |
| 09-05-2017 | Gesignaleerde kopjes aangepast. | Santino Bonora | V1.0 |
| 09-05-2017 | Kopjes aangepast en gecontroleerd foutieve teksten gesignaleerd en aangepast. | Tarik Hacialiogullari | V0.4 |
| 19-04-2017 | Inleiding aangepast + tabellen toegevoegd | Santino Bonora | V0.2 |
| 18-04-2017 | Kopjes toegevoegd en content toe gevoegd | Santino Bonora | V0.1 |
| 18-04-2017 | Aangemaakt | Santino Bonora | V0.0 |