Datum: 09-05-2017  
Klas: RIO4-APO3A  
Examencasus: 03

Project Websentiment

taakverdeling voor het realiseren van een applicatie

Tarik Hacialiogullari & Santino bonora

2017

Inhoudsopgave

[Inleiding 2](#_Toc482866585)

[Taakverdeling 3](#_Toc482866586)

[Database 3](#_Toc482866587)

[Klassen 3](#_Toc482866588)

[Pages 3](#_Toc482866589)

[PageOrder 3](#_Toc482866590)

[Clients 3](#_Toc482866591)

[Projects 4](#_Toc482866592)

[Services 4](#_Toc482866593)

[Applicatie 5](#_Toc482866594)

[Lay-out 5](#_Toc482866595)

[Pagina’s 5](#_Toc482866596)

[Knoppen 5](#_Toc482866597)

[Titels en labels 5](#_Toc482866598)

[Invoervelden 5](#_Toc482866599)

[Foto’s & Logo’s 6](#_Toc482866600)

[Teksten 6](#_Toc482866601)

[Revisie 7](#_Toc482866602)

# Inleiding

In dit document wordt er beschreven welke taak aan wie wordt toegewezen om als doelstelling de realisatie van de applicatie mogelijk te maken. Ook wordt er beschreven wat er aangepast is en wanneer onder het kopje “Revisie”.

# Taakverdeling

## Database

De database zelf wordt gemaakt door Tarik Hacialiogullari. Santino Bonora maakt de klassen aan samen met Tarik.

## Klassen

|  |  |
| --- | --- |
| Pages | Door: Santino Bonora  Tijd: 10 min |
| pageID |
| PageType |
| PageTitle |
| PageImage |
| PageTextOne |
| PageTextTwo |

|  |  |
| --- | --- |
| PageOrder | Door: Santino Bonora  Tijd: 10 min |
| PageOrderID |
| PageID |
| ParentID |
| PageTitle |

|  |  |
| --- | --- |
| Clients | Door: Tarik Hacialiogullari  Tijd: 10 min |
| ClientID |
| ClientName |
| ClientImage |

|  |  |
| --- | --- |
| Projects | Door: Tarik Hacialiogullari  Tijd: 10 min |
| ProjectID |
| ProjectName |
| ProjectImageOne |
| ProjectImageTwo |
| ProjectImageThree |

|  |  |
| --- | --- |
| Services | Door: Santino Bonora  Tijd: 10 min |
| ServiceID |
| ServiceTitle |
| ServiceText |
| ServiceImage |

# Applicatie

## Lay-out

### Pagina’s

#### Home

“Home” wordt gemaakt door Santino Bonora en Tarik Hacialiogullari. Wij verwachten dat we met de “home” pagina 3 uur en 20 minuten mee bezig zullen zijn.

#### Diensten

De “diensten” pagina wordt gemaakt door Santino Bonora. Wij verwachten dat Santino Bonora met de pagina “diensten” 2 uur en 20 minuten mee bezig zal zijn.

#### Projecten

De “projecten” pagina wordt gemaakt door Santino Bonora en Tarik Hacialiogullari. Wij verwachten dat we met de “projecten” pagina 3 uur en 20 minuten mee bezig zullen zijn.

#### Voor ons

“Voor ons” pagina wordt gemaakt door Tarik Hacialiogullari. Wij verwachten dat Tarik Hacialiogullari met de pagina “Voor ons” 2 uur en 20 minuten mee bezig zal zijn.

#### Cliënten

De “cliënten” pagina wordt gemaakt door Tarik Hacialiogullari. Wij verwachten dat Tarik Hacialiogullari met de “cliënten” pagina 3 uur en 20 minuten mee bezig zal zijn.

#### Contact

De “contact” pagina wordt gemaakt door Santino Bonora. Wij verwachten dat Santino Bonora met de “contact” pagina 2 uur en 20 minuten mee bezig zal zijn.

#### Website

“Website” pagina wordt gemaakt door Tarik Hacialiogullari. Wij verwachten dat Tarik Hacialiogullari met de “Website” pagina 1 uur en 20 minuten mee bezig zal zijn.

#### E-commerce

De “E-commerce” pagina wordt gemaakt door Santino Bonora. Wij verwachten dat Santino Bonora met de “E-commerce” pagina 1 uur en 20 minuten mee bezig zal zijn.

#### Applicaties op maat

De “applicaties op maat” pagina wordt gemaakt door Santino Bonora. Wij verwachten dat Santino Bonora met de pagina “applicaties op maat” 1 uur en 20 minuten mee bezig zal zijn.

## Foto’s & Logo’s

Foto’s en logo’s moeten geconverteerd worden en ook in de applicatie worden gezet dit doet Santino Bonora en duurt 5 minuten per foto. Omdat we 40 afbeeldingen hebben verwachten Santino Bonora dat er 3 uur en 20 minuten mee bezig zal zijn. Aangezien deze moeten worden geconverteerd naar een byte array.

## Teksten

De teksten die aangeleverd zijn door de klant worden erin gezet door Tarik Hacialiogullari en duurt waarschijnlijk 20 minuten. Aangezien er al pre-data in zit (tijdelijke data dat als opvulling is gebruikt).

Revisie

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum | Wat | Wie | Versie |
| 09-05-2017 | Kopjes aangepast, tijden toegevoegd, tijden besproken. | Santino Bonora | V1 |
| 09-05-2017 | Gesignaleerde kopjes aangepast. | Santino Bonora | V0.5 |
| 09-05-2017 | Kopjes aangepast en gecontroleerd foutieve teksten gesignaleerd en aangepast. | Tarik Hacialiogullari | V0.4 |
| 19-04-2017 | Inleiding aangepast + tabellen toegevoegd | Santino Bonora | V0.2 |
| 18-04-2017 | Kopjes toegevoegd en content toe gevoegd | Santino Bonora | V0.1 |
| 18-04-2017 | Aangemaakt | Santino Bonora | V0.0 |